Mobil Self-Servis Uygulaması (MSS)

CMMI-IT-2025-014

Technical Recommendation

| Prepared By: | Recommended By: | Approved By: |
| --- | --- | --- |
| Kişi 2 Yazılım Mimarı / Uygulama Geliştirme | Kişi 9 BT Direktörü / Bilgi Teknolojileri Grubu | Kişi 4 Genel Müdür Yardımcısı / Dijital Kanallar |
| SIGNATURE: (imzalı) DATE: 15/03/2025 | SIGNATURE: (imzalı) DATE: 15/03/2025 | SIGNATURE: (imzalı) DATE: 15/03/2025 |

## Revision History

| VER NO. | DATE OF RELEASE | PREPARED BY | REVIEWED / APPROVED BY | LIST OF CHANGES FROM PREVIOUS VERSION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 10/03/2025 | Kişi 1 | Kişi 2 | İlk taslak oluşturuldu. |
| 0.9 | 13/03/2025 | Kişi 1 | Kişi 3 | İç gözden geçirme yorumları işlendi. |
| 1.0 | 15/03/2025 | Kişi 1 | Kişi 4 | Onaylandı ve yayımlandı (baseline). |

# 1.0  Introduction

## Definition of Terms

| Item | Term | Definition |
| --- | --- | --- |
| 1 | TPS | Transactions Per Second – saniyedeki işlem sayısı. |
| 2 | OTP | One-Time Password – tek kullanımlık SMS doğrulama kodu. |
| 3 | API Gateway | İstemci isteklerini mikroservislere yönlendiren ağ geçidi (Kong). |
| 4 | CRM | Müşteri İlişkileri Yönetimi sistemi (CoreCRM). |
| 5 | DR | Disaster Recovery – felaket kurtarma. |

## User Requirements

### Functional Requirements

Aşağıdaki tabloda uygulamaya dahil edilecek işlevler/özellikler listelenmiştir:

| URS# | TRF Section | Function | Description | Source | Date |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| URS-01 | 2.0 | Üyelik & Giriş | OTP ve biyometrik kimlik doğrulama | Kişi 6 | 15/03/2025 |
| URS-02 | 2.0 | Fatura İşlemleri | Fatura görüntüleme ve 3D Secure ile online ödeme | Kişi 6 | 15/03/2025 |
| URS-03 | 2.0 | Paket Yönetimi | Tarife/paket görüntüleme ve değiştirme | Kişi 6 | 15/03/2025 |
| URS-04 | 2.0 | Kullanım Sorgulama | Kalan dakika/SMS/internet sorgulama | Kişi 6 | 15/03/2025 |
| URS-05 | 2.0 | Destek | Arıza/talep kaydı oluşturma ve takip | Kişi 6 | 15/03/2025 |

### Customer Experience

Mevcut deneyimde aboneler bu işlemler için çağrı merkezini veya şubeyi kullanmaktadır. Yeni deneyimde 3 dokunuşla işlem tamamlama hedeflenir; sık kullanılan işlemler ana ekrandan kısayollarla sunulur, işlem sonrası anlık geri bildirim ve push bildirim sağlanır.

### Service Level Requirements

| Service Level Agreement (SLA) | Hedef |
| --- | --- |
| Availability of the Service | %99,9 (7x24) |
| Turnaround time of each transaction | ≤ 30 saniye |
| Capacity / Traffic Projections | 1,2M işlem/gün, pik 500 TPS, 50.000 eşzamanlı kullanıcı |

### Non-Functional Requirements

#### Performance

Sistem 500 TPS sürdürülebilir kapasiteyi, 50.000 eşzamanlı kullanıcıyı ve ≤2 sn yanıt süresini karşılamalıdır. Uygulama sunucuları yatay ölçeklenebilir (3 düğüm, otomatik ölçekleme); Redis önbellek ile sık erişilen veriler hızlandırılır. Bellek/oturum başına ~2 MB hedeflenir.

#### Security / Recovery

Yetkisiz erişimi önlemek için OAuth2/JWT tabanlı kimlik doğrulama ve yetkilendirme.

Hassas verilerde AES-256 şifreleme; iletimde TLS 1.2+.

Ödeme akışında PCI-DSS uyumu ve tokenizasyon.

Aktif-pasif DR sahası; RPO ≤ 15 dk, RTO ≤ 2 saat.

#### Other requirements

Türkçe ve İngilizce çoklu dil desteği.

KVKK ve BTK düzenlemelerine uyum.

WCAG 2.1 AA erişilebilirlik uyumu.

#### Interface Requirements

CRM (CoreCRM) – REST entegrasyonu

Faturalama (BillingOne) – SOAP entegrasyonu

Ödeme (PayGate) – sanal POS / 3D Secure

SMS Gateway (SmsGate) – OTP gönderimi

Push (FCM / APNs), Kurumsal LDAP/AD

## Relevance / Business Impact

Proje, çağrı merkezi ve şube işlem yükünü azaltarak operasyonel maliyetlerde yıllık ~%18 tasarruf, dijital kanal kullanımında ilk yıl %40 artış hedefler. Self-servis ödeme ile tahsilat hızlanır ve müşteri memnuniyeti (CSAT) artışı beklenir. Ayrıntılar için doldurulmuş Service Description ve IT Technical Requirements Form (Ek B) belgelerine bakınız.

## Project Scope and Limitations

Kapsam içi: mobil self-servis işlemleri ve ilgili arka uç servisleri. Kapsam dışı: web self-servis portalı, kurumsal (B2B) abonelik yönetimi, fiziksel SIM dağıtım lojistiği ve yeni faturalama motoru geliştirmesi.

# 2.0  Overview of the Technical Recommendation

## System Architecture and Interfaces

Önerilen mimari, API Gateway (Kong) arkasında Spring Boot tabanlı mikroservislerden oluşur. Alternatif olarak monolitik bir uygulama değerlendirilmiş; ancak ölçeklenme, bağımsız dağıtım ve ekip paralelliği avantajları nedeniyle mikroservis mimarisi önerilmektedir. Upstream/downstream sistemler: CRM (CoreCRM), Faturalama (BillingOne), Ödeme (PayGate), SMS Gateway, AD.

## Process Flow

İstemci → API Gateway → Kimlik servisi (OTP/JWT) → işlem servisi → CRM/Faturalama/Ödeme entegrasyonları → Kafka olay yayını → bildirim servisi → istemci.

## Network Impact

kurumsal yük dengeleyici üzerinden gelen mobil trafik için DMZ'de yeni bir servis VLAN'ı tanımlanacaktır. Tahmini ek bant genişliği pik dönemde ~200 Mbps. Altyapı ekibi (Kişi 8) firewall kuralları ve WAF yapılandırmasını sağlayacaktır.

## Technical Costs

| Capital Expenses | Tahmini Tutar (TL) |
| --- | --- |
| Hardware (uygulama sunucuları, DB cluster) | 950.000 |
| Facilities (kabinet, KVM, PDU) | 120.000 |
| Software (OS, DB, SSL, izleme lisansları) | 480.000 |
| Services (danışmanlık, kurulum) | 300.000 |
| Administration | 150.000 |
| Operations | 100.000 |

Operating Expenses (varsa): yıllık bakım ve destek ~520.000 TL (uygulama S&M, OS/DB destek, izleme yazılımı S&M).

## Timelines

| Aşama | Süre (adam-gün) | Hedef |
| --- | --- | --- |
| Gereksinim & Analiz | 20 | Mart 2025 |
| Tasarım (DSAD) | 25 | Nisan 2025 |
| Geliştirme + Birim Test | 70 | Mayıs–Temmuz 2025 |
| SAT | 15 | Temmuz 2025 |
| UAT | 12 | Ağustos 2025 |
| Lansman & Devreye Alma | 8 | Eylül 2025 |

## Assumptions and Constraints to Recommendations

Varsayım: CRM ve Faturalama entegrasyon API'leri test ortamında zamanında hazır olacaktır.

Varsayım: PayGate sanal POS sözleşmesi geliştirme başlangıcında tamamlanmış olacaktır.

Kısıt: Donanım/lisans temini 6 hafta tedarik süresi gerektirir.

Kısıt: Toplam bütçe 4.250.000 TL ile sınırlıdır.

Bağımlılık: Kurumsal AD/LDAP entegrasyonu Bilgi Güvenliği onayına bağlıdır.

## Risks

| Risk Description | Probability | Impact |
| --- | --- | --- |
| Faturalama (BillingOne) test ortamının gecikmesi | Orta | Yüksek |
| Ödeme entegrasyonunda PCI-DSS uyum gecikmesi | Düşük | Yüksek |
| Pik trafikte performans hedeflerinin karşılanamaması | Orta | Orta |
| Donanım tedarik gecikmesi | Orta | Orta |

# 3.0  Resource Requirements

## Technical Roles and Responsibilities

| Roles | Responsibilities |
| --- | --- |
| Yazılım Mimarı | Mimari tasarım, teknoloji seçimi, kod gözden geçirme. |
| Backend Geliştirici | Mikroservis geliştirme, entegrasyonlar, birim test. |
| Mobil Geliştirici | iOS/Android uygulama geliştirme, UI uygulaması. |
| Sistem Mühendisi | Sunucu/ağ kurulumu, izleme, devreye alma. |
| DBA | Veritabanı tasarımı, performans, yedekleme. |
| Test Uzmanı | Test senaryoları, SAT/UAT yürütme, hata takibi. |

## Technical Project Team

| Role | Team Member | Immediate Supervisor | Group / Div / Dept / Section | Contact # |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Yazılım Mimarı | Kişi 2 | Kişi 9 | Uygulama Geliştirme | +90 212 555 0102 |
| Backend Geliştirici | Kişi 7 | Kişi 2 | Uygulama Geliştirme | +90 212 555 0103 |
| Mobil Geliştirici | Kişi 10 | Kişi 2 | Uygulama Geliştirme | +90 212 555 0104 |
| Sistem Mühendisi | Kişi 8 | Kişi 9 | Altyapı | +90 212 555 0105 |
| DBA | Kişi 11 | Kişi 9 | Altyapı | +90 212 555 0106 |
| Test Uzmanı | Kişi 5 | Kişi 1 | Test ve Kalite | +90 212 555 0107 |

# 4.0  Outstanding Issues & Next Steps

| Item | Issue Description | Responsible | Target | Remarks |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BillingOne test ortamı erişimi açılacak | Kişi 8 | 25/03/2025 | Faturalama ekibi ile koordine |
| 2 | PayGate sanal POS sözleşmesi imzalanacak | Kişi 1 | 28/03/2025 | Hukuk onayında |
| 3 | Bilgi Güvenliği AD entegrasyon onayı | Kişi 2 | 31/03/2025 | Güvenlik gözden geçirmesi |

# 5.0  Approval

İmza sahipleri: Bilgi Sistemleri (IS), Departman Müdürü, Proje Ekibi, Kalite Güvence Müdürü ve İlgili Bölüm Müdürleri.

| Rol | İsim | Tarih |
| --- | --- | --- |
| Departman Müdürü | Kişi 9 | 15/03/2025 |
| Kalite Güvence | Kişi 3 | 15/03/2025 |
| Proje Yöneticisi | Kişi 1 | 15/03/2025 |

# 6.0  Appendices

## Appendix B: IT Technical Requirements Form

| Project Name | Mobil Self-Servis Uygulaması (MSS) |
| --- | --- |
| Target Launch Date | 01/09/2025 |
| Abstract / Basic Functionalities | Mobil self-servis: fatura, ödeme, paket, kullanım, destek. |
| Process Flow (high-level) | İstemci → API Gateway → mikroservis → CRM/Faturalama/Ödeme. |
| System Interface Requirements | CoreCRM, BillingOne, PayGate, SmsGate, AD, FCM/APNs. |
| Revenue Projections | Dijital kanal satışında ilk yıl ~%40 artış. |
| Transaction Volume – Number of traffic | 1.200.000 işlem/gün (pik 500 TPS) |
| Number of users | 2.000.000 |
| Number of concurrent users | 50.000 |
| System Availability | %99,9 (7x24) |
| Peak hours / days | 18:00–23:00 / ayın 1–10'u |
| Service window | 7x24, bakım: Pazar 02:00–04:00 |
| Retention (online / archive) | Ödeme 1 yıl çevrimiçi / mali kayıt 10 yıl arşiv |

## Appendix C: Traffic Projections

| Author | Kişi 6 |
| --- | --- |
| Date Drafted | 08/03/2025 |
| Assumptions of the Projections | 2M abonenin %35'inin uygulamayı aktif kullanacağı, kullanıcı başına günlük ortalama 1,7 işlem yapacağı varsayımıyla pik 500 TPS hesaplanmıştır. |