Mobil Self-Servis Uygulaması (MSS)

CMMI-IT-2025-014

System Acceptance Testing (SAT) Plan

| Prepared By: | Recommended By: | Approved By: |
| --- | --- | --- |
| Kişi 5 Test Uzmanı / Test ve Kalite | Kişi 3 Kalite Güvence Uzmanı / PQA | Kişi 1 Proje Yöneticisi / BT Proje Ofisi |
| SIGNATURE: (imzalı) DATE: 15/03/2025 | SIGNATURE: (imzalı) DATE: 15/03/2025 | SIGNATURE: (imzalı) DATE: 15/03/2025 |

## Revision History

| VER NO. | DATE OF RELEASE | PREPARED BY | REVIEWED / APPROVED BY | LIST OF CHANGES FROM PREVIOUS VERSION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 10/03/2025 | Kişi 1 | Kişi 2 | İlk taslak oluşturuldu. |
| 0.9 | 13/03/2025 | Kişi 1 | Kişi 3 | İç gözden geçirme yorumları işlendi. |
| 1.0 | 15/03/2025 | Kişi 1 | Kişi 4 | Onaylandı ve yayımlandı (baseline). |

# 1.0  Objectives

Bu belge, Mobil Self-Servis Uygulaması'nın SAT sürecinin amaçlarını tanımlar. Amaç; uygulamanın sistem ve entegrasyon açısından teknik gereksinimlere (DSAD) uygunluğunu doğrulamak ve üretime geçiş için kabul kriterlerinin karşılandığını kanıtlamaktır.

# 2.0  Scope

Test edilecek modüller: Kimlik/Giriş, Fatura ve Ödeme, Paket Değişimi, Kullanım Sorgulama, Destek/Talep, Bildirim. Kapsam; entegrasyon, arayüz, performans ve güvenlik testlerini içerir.

# 3.0  Assumptions

SAT ortamı üretime denk yapılandırma ile hazır olacaktır.

CRM, Faturalama ve Ödeme test entegrasyonları çalışır durumda olacaktır.

Test verileri ve test kullanıcıları önceden tanımlanmış olacaktır.

SAT öncesi tüm birim testleri başarıyla tamamlanmış olacaktır.

# 4.0  Constraints

SAT süresi 10 iş günü ile sınırlıdır.

Ödeme testleri yalnızca sağlayıcının test (sandbox) ortamında yapılabilir.

Üretim verisi maskelenmeden test ortamında kullanılamaz (KVKK).

# 5.0  Test Cases

| TC# | Senaryo | Beklenen Sonuç | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| SAT-TC01 | OTP ile giriş | Geçerli OTP ile başarılı giriş | Geçti |
| SAT-TC02 | Fatura görüntüleme | Güncel fatura tutarı doğru gösterilir | Geçti |
| SAT-TC03 | 3D Secure ile ödeme | Ödeme onaylanır ve fatura kapanır | Geçti |
| SAT-TC04 | Paket değişimi | Yeni paket anlık provizyonlanır | Geçti |
| SAT-TC05 | Kullanım sorgulama | Kalan kullanım doğru gösterilir | Geçti |
| SAT-TC06 | Talep oluşturma | Talep CRM'de kayıt altına alınır | Geçti |

# 6.0  SAT Checklist and Schedule

| Aktivite | Sorumlu | Başlangıç | Bitiş | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Test ortamı hazırlığı | Kişi 8 | 01/07/2025 | 02/07/2025 | Tamamlandı |
| Test senaryolarının yürütülmesi | Kişi 5 | 03/07/2025 | 11/07/2025 | Tamamlandı |
| Hata düzeltme & yeniden test | Kişi 7 | 08/07/2025 | 12/07/2025 | Tamamlandı |
| Kabul ve imza | Kişi 3 | 14/07/2025 | 15/07/2025 | Tamamlandı |

# 7.0  Roles & Responsibilities

| Rol | Kişi | Sorumluluk |
| --- | --- | --- |
| Test Lideri | Kişi 5 | SAT planı, koordinasyon, raporlama |
| Test Uzmanı | Test Ekibi | Senaryo yürütme, hata kaydı |
| Geliştirici | Kişi 7 | Hata düzeltme ve birim doğrulama |
| Kalite Güvence | Kişi 3 | Süreç uyumu ve kabul onayı |
| Sistem Mühendisi | Kişi 8 | Ortam ve altyapı desteği |

# 8.0  Test Strategy

Entegrasyon Testi

Sistem Arayüz Testi

Performans Testi

Hacim / Stres Testi

İş Sürekliliği Testi

Operasyonel Kabul Testi

Başlatma & kapatma prosedürleri

Yedekleme & geri yükleme prosedürleri

İzleme

Veri saklama (housekeeping)

Güvenlik testi

Temel İşlevsellik Testi (negatif testler dahil)

Diğer Servis ve Operasyon Seviyesi gereksinimleri

# 9.0  Test Environment

| Test Site | SAT ortamı – BT Test Veri Merkezi (İstanbul) |
| --- | --- |
| Test Configuration | Üretime denk: 2 uygulama düğümü, 1 DB, mock/sandbox entegrasyonlar |
| Test Data | Maskelenmiş üretim verisi + sentetik test aboneleri (250 kayıt) |

# 10.0  Acceptance Criteria

| Entry Criteria | Birim testleri tamamlandı, ortam hazır, test senaryoları onaylandı. |
| --- | --- |
| Exit Criteria | Tüm kritik/yüksek hatalar kapatıldı, test senaryolarının ≥%95'i geçti. |
| Performance Expectations | ≤2 sn yanıt, 500 TPS, %99,5 başarı oranı sağlandı. |

# 11.0  Defect Handling Procedures

| Severity | Response Time | Escalation |
| --- | --- | --- |
| Kritik (Sev-1) | 1 saat | Test Lideri → Proje Yöneticisi → Sponsor |
| Yüksek (Sev-2) | 4 saat | Test Lideri → Geliştirme Lideri |
| Orta (Sev-3) | 1 iş günü | Test Uzmanı → Geliştirici |
| Düşük (Sev-4) | Sonraki sürüm | Backlog'a alınır |

# 12.0  Sign-off

| Rol | İsim | Tarih |
| --- | --- | --- |
| Test Lideri | Kişi 5 | 15/07/2025 |
| Kalite Güvence | Kişi 3 | 15/07/2025 |
| Proje Yöneticisi | Kişi 1 | 15/07/2025 |

# 13.0  Attachments

SAT Test Senaryoları (MSS-SAT-TestCases-v1.0)

SAT Hata Kayıt Listesi (MSS-SAT-DefectLog-v1.0)