Mobil Self-Servis Uygulaması (MSS)

CMMI-IT-2025-014

User Acceptance Testing (UAT) Plan

| Prepared By: | Recommended By: | Approved By: |
| --- | --- | --- |
| Kişi 5 Test Uzmanı / Test ve Kalite | Kişi 1 Proje Yöneticisi / BT Proje Ofisi | Kişi 1 Proje Yöneticisi / BT Proje Ofisi |
| SIGNATURE: (imzalı) DATE: 15/03/2025 | SIGNATURE: (imzalı) DATE: 15/03/2025 | SIGNATURE: (imzalı) DATE: 15/03/2025 |

## Revision History

| VER NO. | DATE OF RELEASE | PREPARED BY | REVIEWED / APPROVED BY | LIST OF CHANGES FROM PREVIOUS VERSION |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.1 | 10/03/2025 | Kişi 1 | Kişi 2 | İlk taslak oluşturuldu. |
| 0.9 | 13/03/2025 | Kişi 1 | Kişi 3 | İç gözden geçirme yorumları işlendi. |
| 1.0 | 15/03/2025 | Kişi 1 | Kişi 4 | Onaylandı ve yayımlandı (baseline). |

# 1.0  Objectives

Bu belge, Mobil Self-Servis Uygulaması'nın UAT sürecinin amaçlarını tanımlar. Amaç; uygulamanın iş birimi ve son kullanıcı açısından işlevsel gereksinimlere (BUR/SRS) uygunluğunu doğrulamak ve üretime geçiş için kabul kriterlerinin karşılandığını kanıtlamaktır.

# 2.0  Scope

Test edilecek modüller: Kimlik/Giriş, Fatura ve Ödeme, Paket Değişimi, Kullanım Sorgulama, Destek/Talep, Bildirim. Kapsam; uçtan uca iş senaryolarının son kullanıcı gözüyle doğrulanmasını içerir.

# 3.0  Assumptions

UAT ortamı üretime denk yapılandırma ile hazır olacaktır.

CRM, Faturalama ve Ödeme test entegrasyonları çalışır durumda olacaktır.

Test verileri ve test kullanıcıları önceden tanımlanmış olacaktır.

UAT öncesi SAT başarıyla tamamlanmış ve sertifikalandırılmış olacaktır.

# 4.0  Constraints

UAT süresi 8 iş günü ile sınırlıdır.

Ödeme testleri yalnızca sağlayıcının test (sandbox) ortamında yapılabilir.

Üretim verisi maskelenmeden test ortamında kullanılamaz (KVKK).

# 5.0  Test Cases

| TC# | Senaryo | Beklenen Sonuç | Durum |
| --- | --- | --- | --- |
| UAT-TC01 | OTP ile giriş | Geçerli OTP ile başarılı giriş | Geçti |
| UAT-TC02 | Fatura görüntüleme | Güncel fatura tutarı doğru gösterilir | Geçti |
| UAT-TC03 | 3D Secure ile ödeme | Ödeme onaylanır ve fatura kapanır | Geçti |
| UAT-TC04 | Paket değişimi | Yeni paket anlık provizyonlanır | Geçti |
| UAT-TC05 | Kullanım sorgulama | Kalan kullanım doğru gösterilir | Geçti |
| UAT-TC06 | Talep oluşturma | Talep CRM'de kayıt altına alınır | Geçti |

# 6.0  UAT Checklist and Schedule

| Aktivite | Sorumlu | Başlangıç | Bitiş | Durum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Test ortamı hazırlığı | Kişi 8 | 01/08/2025 | 02/08/2025 | Tamamlandı |
| Test senaryolarının yürütülmesi | Kişi 5 | 04/08/2025 | 12/08/2025 | Tamamlandı |
| Hata düzeltme & yeniden test | Kişi 7 | 08/08/2025 | 13/08/2025 | Tamamlandı |
| Kabul ve imza | Kişi 1 | 14/08/2025 | 15/08/2025 | Tamamlandı |

# 7.0  Roles & Responsibilities

| Rol | Kişi | Sorumluluk |
| --- | --- | --- |
| Test Lideri | Kişi 5 | UAT planı, koordinasyon, raporlama |
| Test Uzmanı | Test Ekibi | Senaryo yürütme, hata kaydı |
| Geliştirici | Kişi 7 | Hata düzeltme ve birim doğrulama |
| Kalite Güvence | Kişi 3 | Süreç uyumu ve kabul onayı |
| İş Analisti | Kişi 6 | İş senaryosu doğrulama |

# 8.0  Test Strategy

Entegrasyon Testi

Sistem Arayüz Testi

Performans Testi

Hacim / Stres Testi

İş Sürekliliği Testi

Operasyonel Kabul Testi

Başlatma & kapatma prosedürleri

Yedekleme & geri yükleme prosedürleri

İzleme

Veri saklama (housekeeping)

Bilgi Güvenliği Testi (Kullanıcı Erişim Profili Matrisi eki)

Temel İşlevsellik Testi (negatif testler dahil)

Diğer Servis ve Operasyon Seviyesi gereksinimleri

# 9.0  Test Environment

| Test Site | UAT ortamı – BT Test Veri Merkezi (İstanbul) |
| --- | --- |
| Test Configuration | Üretime denk: 2 uygulama düğümü, 1 DB, mock/sandbox entegrasyonlar |
| Test Data | Maskelenmiş üretim verisi + sentetik test aboneleri (250 kayıt) |

# 10.0  Acceptance Criteria

| Entry Criteria | SAT sertifikası alındı, UAT ortamı ve kullanıcılar hazır. |
| --- | --- |
| Exit Criteria | Tüm kritik/yüksek hatalar kapatıldı, test senaryolarının ≥%95'i geçti. |
| Performance Expectations | ≤2 sn yanıt, 500 TPS, %99,5 başarı oranı sağlandı. |

# 11.0  Defect Handling Procedures

| Severity | Response Time | Escalation |
| --- | --- | --- |
| Kritik (Sev-1) | 1 saat | Test Lideri → Proje Yöneticisi → Sponsor |
| Yüksek (Sev-2) | 4 saat | Test Lideri → Geliştirme Lideri |
| Orta (Sev-3) | 1 iş günü | Test Uzmanı → Geliştirici |
| Düşük (Sev-4) | Sonraki sürüm | Backlog'a alınır |

# 12.0  Sign-off

| Rol | İsim | Tarih |
| --- | --- | --- |
| Test Lideri | Kişi 5 | 15/08/2025 |
| Kalite Güvence | Kişi 3 | 15/08/2025 |
| Proje Yöneticisi | Kişi 1 | 15/08/2025 |

# 13.0  Attachments

UAT Test Senaryoları (MSS-UAT-TestCases-v1.0)

UAT Hata Kayıt Listesi (MSS-UAT-DefectLog-v1.0)

Kullanıcı Erişim Profili Matrisi (MSS-UAT-AccessMatrix-v1.0)